Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Trevano |
| Data | 2019-09-09 |
| Progetto | Knowledge Base |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Dopo aver chiesto al docente responsabile I. Raimondi, mi è stato riferito che non devo rifare il diagramma di Gantt usando il software Project per questo progetto. Quindi non ho ricreato il Gantt preventivo.  Come prima cosa ho terminato il capitolo 1.3 Scopo della documentazione. Ho completato il capitolo 1.4 Analisi del dominio.  Ho dovuto fare degli accorgimenti al diagramma procedurale, il docente mi ha fatto notare la mancanza delle varianti dei casi, l’assenza dell’eliminazione delle categorie ed alcune label sbagliate.  Successivamente ho terminato il design delle interfacce, inserendo l’interfaccia dell’admin e dell’utente.  Esempio di interfaccia operatori.  Durante la lezione ho chiesto al docente se la richiesta del cambio password tramite email fosse una buona idea. Mi è stato consigliato di lasciare come ultima cosa in modo da implementarla solo se mi rimane tempo.  Sempre dopo aver parlato con il responsabile, ho accurato che dovevo progettare in modo più approfondito il database aggiungendo la tabella per le rappresentazioni e la tabella per le varianti.    La prossima lezione consegnerò il diagramma di Gantt preventivo.  Infine ho creato il diagramma della struttura e l’ho inserito nella documentazione:  C:\Users\Bryan\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\struttura.png |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| - |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sto rispettando la pianificazione che ho effettuato. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| La prossima lezione devo principalmente rifare il diagramma di Gantt su project anche se mi è stato detto che per questo progetto non era necessario. Lo rifaccio perché non riesco a pianificare in modo preciso le mie attività.  Devo creare gli usecase del progetto. |