Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Trevano |
| Data | 2019-09-13 |
| Progetto | Knowledge Base |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Come prima cosa ho preso un template del modello mvc di php che abbiamo ricevuto l’anno scorso nel modulo 133. Ho deciso di creare l’applicativo web utilizzando questo modello per rendere la struttura più pulita e semplice, oltre al fatto che mvc è molto utilizzato.  La classe DbManager tramite il metodo connect controlla se la connessione è già avvenuta, altrimenti la crea.  public function connect();  Nella classe utente ho inserito come attributi i campi presenti all’interno della tabella users del database. Ho creato una classe di supporto UserManager che permette di svolgere funzioni utili per gli utenti (registrazione utenti, eliminazione, richiesta cambio password) che implementerò durante il progetto. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Ho avuto dei problemi con il computer, la scheda di rete non funzionava più. Dopo aver riavviato il computer per un’ora è tornata a funzionare in modo corretto. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Mi trovo in linea con la pianificazione |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| La prossima volta devo creare la pagina di login e iniziare il sistema di login. |