Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Trevano |
| Data | 2019-09-20 |
| Progetto | Knowledge Base |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Come prima cosa ho modificato la pagina di login e completata a livello estetico. Successivamente ho aggiunto il popup di errore se vengono inserite delle credenziali non corrette. (Preso un modello da:  <https://mdbootstrap.com/docs/jquery/components/alerts/>).  Ho creato la classe PasswordManager in cui controllo che la password e la conferma password siano uguali. In questa classe potranno essere implementi i vari controlli sulla strenght della password.    Successivamente ho iniziato il sistema di registrazione, gli utenti vengono registrati in modo corretto, ma non ho ancora creato la validazione dei campi e gestito i messaggi di errore che potrebbero presentarsi.  Al momento viene stampato il messaggio di errore se la password è diversa. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| - |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono in linea rispetto la pianificazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| La prossima volta devo continuare il sistema di creazione utenti (gestioni degli errori). |