Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Trevano |
| Data | 2019-10-01 |
| Progetto | Knowledge Base |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Come prima cosa ho aggiunto nel codice dove mancava il controllo che le variabili post non fossero nulle per evitare eventuali errori che potrebbero verificarsi.  Successivamente ho creato una classe validator in cui ci sono metodi di validazione utili per gli input degli utenti.  Ho creato successivamente la classe DocCase (non ho potuto creare la classe Case, l’ambiente di sviluppo non accettava il nome). Questa classe modellizza un caso di documentazione tecnica.  Ho creato il Sistema di aggiunta casi. Durante l’aggiunta casi devono essere settati dall’utente 3 input (titolo, categoria, descrizione). Inoltre si può selezionare se il caso è una variante o meno.    Siccome l’eliminazione di un post è relativamente semplice l’ho già implementata. Quando un post viene eliminato rimane comunque salvato nel database. Semplicemente non viene più mostrato agli utenti nella pagina di ricerca. |
| Come ultima cosa ho aggiunto un metodo che ritorna che in base all’id del caso passato il numero di volte che è stato ripresentato il caso.  Stessa metodologia per mostare il nome della categoria. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| - |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Leggermente in anticipo |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Per la prossima giornata di lavoro ho intenzione di migliorare la creazione dei post e tutta la parte sulla visualizzazione di essi e probabilmente iniziare il sistema di ricerca dei casi. |