Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Trevano |
| Data | 2019-10-17 |
| Progetto | Knowledge Base |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Come prima cosa ho risolto il problema spiegato nella tabella dei problemi riscontrati.  Dopo ciò ho dovuto aggiungere la query che va ad inserire i dati all’interno della tabella representation utilizzando l’ultimo id inserito.  Successivamente ho aggiunto al filtro dell’ordine dei post la possibilità di ordinare i risultati dal meno recente al più recente. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Provando ad aprire e chiudere le varie finestre modali ho notato che il contenuto del body veniva spostato verso sinistra:  La soluzione mi ha preso abbastanza tempo ma sono riuscito a trovarla:  cercando su internet ho trovato il modo di risolvere, ovvero ho dovuto aggiungere due classi css in cui specifico i seguenti attributi:   |  | | --- | | body.modal-open-noscroll {  margin-right: 0!important;  padding-right: 0!important;  overflow: hidden;  } |   Il problema era dato dal fatto che veniva aggiunta ogni volta al tag body lo spazio per la scrollbar del modal.  Fonte: <https://stackoverflow.com/questions/19960162/bootstrap-3-modal-fires-and-causes-page-to-shift-to-the-left-momentarily-brows> |

|  |
| --- |
| Provando a modificare alcuni casi sono imbattuto in un errore: se provo a modificare un caso che contiene un apostrofo (nel nome, o nella descrizione) non viene aperta la finestra modale per permettere la modifica.  Questo perché quando passo gli argomenti tramite php contengono il carattere apostrofo il metodo interpreta come finito il parametro inserito e quindi vi è un errore di formattazione degli argomenti passati  Errore mostrato dalla console di firefox:  Uncaught SyntaxError: Invalid or unexpected token  Sintassi interpretata con l’apostrofo di troppo:  onclick="showModifyModal('Schermo bludmowefnm' , '96', 'Problema con l'accesso alla rete scolastica', '24', '')"  Al momento non so come evitare questo problema |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In anticipo di 1 lezioni |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Oggi non ho avuto tempo di implementare la ricerca per i casi più ricorrenti, quindi probabilmente la prossima lezione mi concentrerò su questa parte.  La prossima lezione mi focalizzerò maggiormente sulla documentazione e cercare di mettere apposto il problema che ho riscontrato (veda capitolo problemi) |