Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Trevano |
| Data | 2019-10-18 |
| Progetto | Knowledge Base |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Come prima cosa ho aggiunto un bottone che rende visibile o nasconde la maschera di ricerca. Questo parte l’ho fatta utilizzando le classi che mette a disposizione mdbootstrap.  Successivamente ho aggiunto, dove è richiesta, la conferma delle azioni tramite una finestra modale. L’ho implementato nella pagina di eliminazione degli utenti per il momento.    Successivamente ho aggiunto un metodo che ritorna i nomi e gli id di tutti i casi anche quando ci è un filtro attivo. In questo modo se si modifica un caso mentre il filtro è attivo si può comunque selezionare come variante un caso che non appare nei risultati.  Il resto del tempo mi sono dedicato alla documentazione. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
|  |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In linea con la pianificazione |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Oggi non ho avuto tempo di implementare la ricerca per i casi più ricorrenti, quindi probabilmente la prossima lezione mi concentrerò su questa parte.  Continuare la documentazione e trovare una soluzione per la parte di modifica casi (problema carattere apostrofo). |