Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Trevano |
| Data | 2019-10-25 |
| Progetto | Knowledge Base |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Come prima cosa oggi ho inserito il controllo sulla categoria inserita dall’utente durante la creazione/modifica di un caso. Se da ispeziona elemento inserisce un valore che non è valido la pagina ritorna un messaggio di errore.    Per il momento penso che tutti i controlli sui campi inseriti dall’utente siano fatti, magari nelle prossime lezioni, durante i test mi accorgerò che ne mancano alcuni.  Tramite il sito mockaroo (<https://mockaroo.com/>) ho inserito all’interno della tabella dei casi 2000 records, i tempi per effettuare le query non sono cambiati, i risultati vengono stampati molto velocemente. |
| Ho risolto il problema degli apostrofi che ho riscontrato le scorse lezioni. Per risolvere il problema ho utilizzato la seguente soluzione:   |  | | --- | | onclick="showModifyModal('<?php echo **str\_replace("'", "\'", $case['title'])** ?>' , '<?php echo $case['id'] ?>', '<?php echo **str\_replace("'", "\'", $case['description'])** ?>', '<?php echo $case['category\_id'] ?>', '<?php echo $case['variant'] ?>') |   Ho aggiunto il metodo str\_replace in cui passo il parametro ‘ all’interno della stringa del titolo o della descrizione e la sostituisco con \’. In questo modo il metodo non interpreta gli apostrofi come chiusura dei parametri. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| - |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In linea con la pianificazione |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| La prossima lezione ho intenzione di dividere i casi su più pagine in modo da rendere la pagina meno carica e più veloce.  Continuare la documentazione. |